2020年网络安全等级保护测评项目

- 一、总体要求

依据国家信息安全等级保护2.0标准及相关技术规范要求，结合甲方信息安全整体需求及各系统具体应用特点，对浙江大学医学院附属儿童医院开展安全测评，出具等级测评报告。

- 二、测评范围

本次测评涉及2个信息系统的等级测评，具体见下表。

| 序号 | 系统名称 | 安全等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 面向患者服务系统 | 三级 |
| 2 | 基础支撑系统 | 三级 |

- 三、依据标准

测评应依据以下国家信息安全标准：

1、GB/T 22239-2019 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》

2、GB/T 28448-2019 《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》

3、GB/T 28449-2018 《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》

- 四、服务流程

本次安全等级测评工作为复测评，具体包括以下服务内容：

1、等级测评

按照科学的评估方法，对信息系统安全现状进行安全等级测评，分析信息系统保护现状和信息安全等级保护基本要求之间的差距，评估目前信息系统是否符合国家及行业等级保护的相关标准，并出具测评报告。

2、协助备案

制定安全整改建议，协助甲方完成复测评材料上报工作。

- 五、测评内容

各系统测评按“安全等级保护三级”标准开展，测评内容应覆盖物理环境、网络平台、主机系统、应用软件、数据安全、安全管理制度、安全管理机构、人员安全、系统建设和系统运维等10个层面，具体内容包括：

1、安全物理环境

测评内容包括：物理位置选择、物理访问控制、防盗窃和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制、电力供应、电磁防护；

2、安全通信网络

测评内容包括：网络架构、通信传输、可信验证。

3、安全区域边界

测评内容包括：边界防护、访问控制、入侵防范、恶意代码和垃圾邮件防范、安全审计、可信验证。

4、安全计算环境

测评内容包括：身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、恶意代码防范、可信验证、数据完整性、数据保密性、数据备份恢复、剩余信息保护、个人信息保护。

5、安全管理中心

测评内容包括：系统管理、审计管理、安全管理、集中管控。

6、安全管理制度

涉及内容包括：安全策略、管理制度、制度和发布、评审和修订。

7、安全管理机构

涉及内容包括：岗位设置、人员配备、授权和审批、沟通和合作、审核和检查。

8、安全管理人员

涉及内容包括：人员录用、人员离岗、安全意识教育和培训、外部人员访问管理。

9、安全建设管理

涉及内容包括：定级和备案、安全方案设计、产品采购和使用、自行软件开发、外包软件开发、工程实施、测试验收、系统交付、等级测评、服务供应商选择。

10、安全运维管理

涉及内容包括：环境管理、资产管理、介质管理、设备维护管理、漏洞和风险管理、网络和系统安全管理、恶意代码防范管理、配置管理、密码管理、变更管理、备份与恢复管理、安全事件处置、应急预案管理、外包运维管理。

- 六、项目实施要求

1、实施方应保证投标项目在采购方条件成熟时应立即开展实施；

2、实施方在项目实施过程中应服从采购方的统一领导和协调，采购方有权裁决实施方的责任范围，实施方必须执行，在采购方限定的时间内解决问题。如果实施方不能按时完成测评内容，采购方有权中止项目、索赔或拒付款项；

3、实施方需根据自己的工程实施经验结合采购方的实际需求进一步细化和完善工作任务书，作为工程实施的指导性文件；

4、实施方应根据采购方工作需求、进度要求、实际情况制定详细的项目实施管理规范和项目实施计划，对工程目标、工作任务、阶段性工作、项目组织机构、职责分工、项目进度、质量控制等内容进行详细的说明，以确保工程实施按时保质的完成；

- 七、服务期限

合同签订后15个工作日内上门进行测评，进场测评后3个月内完成系统测评并出具等级测评报告、并协助完成备案材料上报。

- 八、技术服务

1、在系统承建商单位进行安全整改的过程中提供安全整改技术支持，协助甲方进行安全加固；

2、对系统的安全整改加固结果进行复查，确认整改效果。

- 九、测评成果要求

实施方应对采购人的各个信息系统进行等级保护测评，形成相应的报告。

1、实施方在测评完成后，出具符合信息安全等级保护主管部门要求的网络安全等级保护测评报告；

2、对不符合等级保护标准要求的安全问题，实施方出具可操作的安全整改建议，并指导用户方完成整改；

3、实施方协助用户方办理等级保护备案手续等相关工作。

- 十、保密性要求

实施方必须和采购方签订保密协议，在合同签定时一并提供给采购方。实施方具体测评工作和等级保护测评报告的编写，必须在采购方的指定地点进行。对于测评中的重要资料和结果，在测评期间和测评结束后，实施方不得带离该地点。实施方对本规范书中的内容及在应标过程中接触的设备信息、数据资料等负有保密责任，不得泄露给任何第三方。实施方对上述内容的保密责任将长期存在。等级保护测评的品质保证：实施方应承诺指派工作经验丰富、技术实力雄厚的安全顾问，结合技术领先、结论可靠的测评工具为客户作全面等级保护测评。承诺测评过程按照国家标准进行，并保证对客户的资料严格保密。